**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РОЖДЕСТВЕНО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 11 -а от 28.01.2022 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015гг и периоды до 2022гг»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

от «30» июня 2016 г. №44 Об утверждении «Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015гг. и периоды до 2022 гг.**»** согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Рождествено
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Л.А. Савельева

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области

от 28.01.2022 г. №11-а

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015гг и периоды до 2022гг»**

Основной целью Программы является:

- увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием;

- достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области;

- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Рождествено.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и уличное освещение дорог местного значения сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015гг и периоды до 2022гг»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2020 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Рождествено.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые финансовые затраты по Программе,  тыс. руб. | Выделено в 2020 году, тыс. руб. | | Освоено в 2020 году, тыс. руб. |
| 1 | Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 1600,1 | 1365,4 | 1365,4 | |
| 2 | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования  местного значения | 27912,0 | 27143,8 | 27143,8 | |
| 3 | Ремонт и уличное освещение дорог местного значения | 1951,6 | 1870,2 | 1870,2 | |
| **ИТОГО за отчетный период (2020 г.)** | | **31463,7** | **30379,4** | **30379,4** | |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2020 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

|  |
| --- |
| 1. Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования  местного значения исполнено на 85,3% по отношению к плану.  2. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения  исполнено на 97% по отношению к плану  3. Мероприятия-ремонт и уличное освещение дорог местного значения исполнено на 95% к плану. |
| 1. **Перечень завершенных мероприятий Программы**   Мероприятия программы носят текущий постоянный характер.  Финансирование программных мероприятий осуществлялось на 97% по отношению к плану.  Степень эффективности в целом по Программе реализации высокая.  . |
|  |
|  |