**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РОЖДЕСТВЕГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 37-а от 14.05.2022 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015 гг. и периоды до 2022 года»**

Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

от «30» июня 2016 г. № 44 Об утверждении «Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2022 гг.», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Рождествено.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Л.А. Савельева

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области

от 14.05.2022 г. №37-а

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой** **Программы «Благоустройство территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015 гг. и периоды до 2022 года»**

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Рождествено, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

4. Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах.

1. **Финансирование мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015 гг. и периоды до 2022 года»**

Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2020 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Рождествено.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые финансовые затраты по Программе,  тыс. руб. | Выделено в 2021 году, тыс. руб. | | Освоено в 2021 году, тыс. руб. |
| 1 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | 219,0 | 219 | 219 | |
| 2 | Ремонт памятников ВОВ | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
| 3 | Вывоз мусора с мест общего пользования | 509,0 | 509,0 | 509,0 | |
| 4 | Мероприятия по содержанию мест захоронения | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
| 5 | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | 128,0 | 128,0 | 128,0 | |
| 6 | Ремонт контейнерных площадок | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
| 7 | Озеленение территории поселения | 97,0 | 97,0 | 97,0 | |
| 8 | Прочие мероприятия | 582,0 | 582,0 | 582,0 | |
| **ИТОГО за отчетный период (2021 г.)** | | **3083,0** | **3083,0** | **3083,0** | |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2021 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1. В рамках мероприятии по уличному освещению произведены содержание, замена, ремонт светильников уличного освещения. Всего на мероприятия выделено 219 тыс. руб, что соответствует 100 % плана.
2. Ремонт памятников ВОВ – на данное мероприятие выделено 75,0 тыс. руб., что составляет 100 % к плану.
3. Вывоз мусора с мест общего пользования на полигон с территории поселения осуществлялась по договорам с ООО «Экостройресурс» и по договорам ГПХ с физическими лицами по ликвидации навалов мусора. На данное мероприятие выделено 509,0 тыс. руб., что составляет 100% по отношению к плановым показателям
4. Мероприятия по содержанию мест захоронений- произведен ремонт изгороди кладбища в с. Рождествено. Мероприятие профинансировано на 100% к плану.
5. Мероприятия по скашиванию травы в летний период осуществлялось по договорам ГПХ с физическими лицами. Всего на данное мероприятие было выделено 128,0 тыс. руб., что составляет 100% по отношению к запланированным расходам
6. Ремонт контейнерных площадок осуществлялся по договору ГПХ с физическим лицом. На данное мероприятие выделено 70,0 тыс. руб. и составляет 100% по отношению к плану
7. Озеленение территории поселения. В рамках данного мероприятия осуществлялись работы по посадке, поливу цветов и деревьев на территории сельского поселения Рождествено. Израсходование на данное мероприятие 97,0 тыс. руб., что составляет 100% от плана.
8. Прочие мероприятия-проведение субботников мероприятия выполнено в рамках месячника по благоустройству, с привлечением населения, ИП и организаций, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Рождествено к работам по благоустройству, восстановление сходни на переправе, осуществление деятельности по обращению с животными. Всего на данные мероприятия выделено средств 582,0 тыс. руб. и составляет 100 % по отношению к плану.
9. **Перечень завершенных мероприятий Программы**

Мероприятия по благоустройству носят текущий постоянный характер. В работах по благоустройству территории все чаще и все охотнее принимают участие население и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось на 98% по отношению к плану.

1. **Оценка эффективности результатов реализации**

Фактически полученное значение оценки составляет 98 %. Степень эффективности в целом по Программе реализации высокая.

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

* Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству составляет 55% от общего числа жителей и 80% от трудоспособного населения сельского поселения;
* Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству – 100%.

Таким образом, эффективность реализации Программы подтверждается вышеперечисленными показателями.