**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РОЖДЕСТВЕГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **№ 17-а от 04.02.2021 года**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015 гг. и периоды до 2022 года»**

 Во исполнение Постановления Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

от «30» июня 2016 г. № 44 Об утверждении «Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2022 гг.», согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Рождествено.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Л.А. Савельева

Приложение

к Постановлению Администрации

сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области

от 04.02.2021 г. №17-а

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной долгосрочной целевой** **Программы «Благоустройство территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015 гг. и периоды до 2022 года»**

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Рождествено, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

4. Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах.

1. **Финансирование мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области на 2011-2015 гг. и периоды до 2022 года»**

 Анализ плановых расходов на финансирование программных мероприятий в 2020 году представлен в Таблице 1. Под бюджетными средствами подразумеваются бюджеты различных уровней: сельского поселения, муниципального района, области, федеральный. К собственным средствам относятся средства бюджета сельского поселения Рождествено.

Таблица 1

**Объем финансирования программных мероприятий в 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Плановые финансовые затраты по Программе, тыс. руб. | Выделено в 2020 году, тыс. руб. | Освоено в 2020 году, тыс. руб. |
| 1 | Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | 469,0 | 467,0 | 467,0 |
| 2 | Содержание дорог | 356,0 | 340,0 | 340,0 |
| 3 | Ремонт памятников ВОВ | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| 4 | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| 5 | Вывоз мусора с мест общего пользования | 1080,0 | 1044,0 | 1044,0 |
| 6 | Мероприятия по содержанию мест захоронения |  238,0 | 237,0 | 237,0 |
| 7 | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| 8 | Ремонт контейнерных площадок | 35 | 35 | 35 |
| 9 | Прочие мероприятия | 274,6 | 254,6 | 254,6 |
| **ИТОГО за отчетный период (2020 г.)** | **2902,6** | **2846,0** | **2846,0** |

1. **Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий**

Согласно программе в 2020 году предусмотрены следующие программные мероприятия:

1. В рамках мероприятии по уличному освещению произведены содержание, замена, ремонт светильников уличного освещения. Всего на мероприятия выделено 467 тыс. руб., что соответствует 99,6 % плана.
2. Содержание дорог - по данному мероприятию проведены работы по на сумму 340,0 тыс. руб., что составило 95,5 % к плану.
3. Ремонт памятников ВОВ – на данное мероприятие выделено 111,0 тыс. руб., что составляет 100 % к плану.
4. Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев – мероприятие профинансировано на 100% по отношению к плану.
5. Вывоз мусора с мест общего пользования на полигон с территории поселения осуществлялась по договорам с ООО «Экостройресурс» и по договорам ГПХ с физическими лицами по ликвидации навалов мусора. На данное мероприятие выделено 1080,0 тыс. руб., что составляет 97% по отношению к плановым показателям.
6. Мероприятия по содержанию мест захоронений осуществлялись по договору ГПХ с физ. лицом. Произведен ремонт изгороди кладбища в с. Торновое. Мероприятие профинансировано на 99,6% к плану.
7. Мероприятия по скашиванию травы в летний период осуществлялось по договорам ГПХ с физическими лицами. Всего на данное мероприятие было выделено 204,0 тыс. руб., что составляет 100% по отношению к запланированным расходам
8. Ремонт контейнерных площадок осуществлялся по договору ГПХ с физическим лицом. На данное мероприятие выделено средств 35,0 тыс. руб. и составляет 100% по отношению к плану
9. Прочие мероприятия-проведение субботников мероприятия выполнено в рамках месячника по благоустройству, с привлечением населения, ИП и организаций, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Рождествено к работам по благоустройству, установка и переустановка остановочных павильонов, озеленение территории поселения. На данные мероприятия выделено средств 254,6 тыс. руб., что составляет 93% по отношению к плану.
10. **Перечень завершенных мероприятий Программы**

Мероприятия по благоустройству носят текущий постоянный характер. В работах по благоустройству территории все чаще и все охотнее принимают участие население и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось на 98% по отношению к плану.

**4. Оценка эффективности результатов реализации**

Фактически полученное значение оценки составляет 98 %. Степень эффективности в целом по Программе реализации высокая.

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

* Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству составляет 50% от общего числа жителей и 80% от трудоспособного населения сельского поселения;
* Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству – 100%.

Таким образом, эффективность реализации Программы подтверждается вышеперечисленными показателями.